## Slide 1: Stibbe-congres 19 mei 2016 Gebiedsontwikkeling
prof. mr. Friso de Zeeuw
praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
Jop Fackeldey
wethouder Lelystad, voorzitter fysieke pijler G32

## Slide 2: Analysekader: van buiten naar binnen
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
maatschappelijke & economische dynamiek
verandert opgaven gebiedsontwikkeling
verandert aanpak gebiedsontwikkeling?

## Slide 3
energie-transitie
polarisatie
groei en krimp
waterveiligheid
transities in de landbouw
werkwijze
gebiedsontwikkeling
opgaven
Maatschappelijke dynamiek

## Slide 4: Leerstuk gebiedsontwikkeling
(her)ontwikkeling van een gebied met investeringen
publieke/markt/particuliere investeringen
combinatie van functies
multidisciplinair
fusie van belangen
ruimtelijke kwaliteit
kloppende business-case en/of overheidsbudget
met risico-attributie en financieringsmodel
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 5: proces gebiedsontwikkeling
The big picture
OPLEVERING
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
STAD & REGIO
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 6: proces gebiedsontwikkeling
Geen lineair, geordend proces
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 7: proces gebiedsontwikkeling
OPLEVERING
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
STAD & REGIO
Voortdurende interactie met de omgeving en onverwachte gebeurtenissen
Met kansen en bedreigingen
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 8: 9 succesfactoren voor gebiedstransformatie (a)
locatie, programma en inspiratie
sluitende businesscase
investeren en financieren
tijdelijk gebruik en placemaking
kracht van het concept en ontwerp
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 9: 9 succesfactoren voor gebiedstransformatie (b)
samenleven van bestaand en nieuw
rol van de gemeente
tafelschikking en participatie van belanghebbenden
sleutelfiguren met de groene baret op
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 10
De vier ingrediënten van gebiedsontwikkeling
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 11: sturingsambitie
STAD & REGIO
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
Financiën
grondexploitatie
kosten / baten
risico’s
cash-flow
financiering
Ontwerp
concept
strategisch ontwerp
engineering
Programma
marktvraag
publieke eisen
fasering
Samenwerking
& communicatie
samenwerkings-
arrangement [sok]
gebiedscommunicatie
stakeholder- management
GEBIED
sturing
ondernemerschap
inhoudelijke kennis
organisatievermogen
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 12
Aangepaste investeringsstrategie vermindert financieringsbehoefte
geld
tijd
Badkuip: forse voorinvesteringen
Wasbak: geringere voorinvesteringen met eerdere opbrengsten
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 13
Sturingsambitie
Organisatievermogen
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 14: sturing gebiedsontwikkeling:
STAD & REGIO
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
Vakinhoudelijke activiteiten
////////////////////////////
////////////////////////////
////////////////////////////
/////////////////////////////
////////////////////////////////////////
////////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////////////////
//////////////////////////////
//////////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////////
//////////////////////////////
////////////////////////////
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
proces-apen zonder inhoudelijke kennis zijn kansloos

## Slide 15: sturing gebiedsontwikkeling:
STAD & REGIO
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
2. Ondernemerschap & organisatievermogen
wegvallen
marktsegment
staatssteun
wethouders-
wisseling
Context blijft onrustig
eigen initiatief & actie
interactie met partners & omgeving
‘je moet iets met elkaar willen’
inspelen op onverwachte gebeurtenissen en toeval
corporatie stopt
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 16: sturing gebiedsontwikkeling
STAD & REGIO
GEBIED
PROJECT
OF
KAVELS
REALISATIE
2. Ondernemerschap & organisatievermogen
belegger ingeschakeld
staatssteun
omzeild
nieuw
marktsegment aangeboord
(met planaanpassing)
Context blijft onrustig
eigen initiatief & actie
interactie met partners & omgeving
‘je moet iets met elkaar willen’
inspelen op onverwachte gebeurtenissen en toeval
van bedreiging een kans maken
wethouders-
wisseling
wegvallen
marktsegment
corporatie stopt
staatssteun
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 18
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 19
strijd
ondernemerschap
onderhandeling
’gaan en blijven gaan’
professioneel
persoonlijke relatie
continuïteit
empathie
transparant
communicatief
aanpassingsvermogen
resultaten boeken in samenwerking

## Slide 20: Leiderschap in de netwerksturing
visie (maar niet te veel….) en ambitie
netwerk en verbinden
organisatie-vermogen (vooral ploeteren…..)
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 21: sturing gebiedsontwikkeling
Kunst van adequate beinvloeding
de kern van de opgave
om een probleem op te lossen, moet je het soms groter en soms kleiner
maken
geen tijd spenderen aan
de niet-relevante omgeving
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

## Slide 22
PowerPoint presentatie Lelystad
Herinrichting stadhuisplein
CASUS

## Slide 23: De vraag: “ik wil naar de top”

## Slide 24
Oplossing 1 (traditioneel)
Huur een bergbeklimmer in en:
vertel hem hoe hij de berg moet beklimmen en welke gereedschappen hij moet gebruiken;
vertel hem dat je een betere manier hebt om de berg te beklimmen;
vertel hem hoe hij zijn team moet samenstellen;
vertel hem dat het best sneller kan;
vertel hem dat het goedkoper kan;
huur anderen in om de ingehuurde bergbeklimmer te vertellen hoe hij moet bergbeklimmen.

## Slide 25
Oplossing 2 (BVP)
Huur een ervaren bergbeklimmer in en:
laat je naar de top leiden!

## Slide 26: Oplossing 2: “accepteer de oplossing van de ervaren bergbeklimmer”

## Slide 27: Participatiemomenten
Fase | Stap / Inbreng door | Ambtelijk | Bewoners | BKL | Winkels | Raad | Bestuurder
1 | Sfeerboek | ja | ja | ja | ja | ja | ja
2 | Selectie | ja | optie | neen | neen | neen | ja
3 | Uitvraag | ja | ja | ja | ja | ja | ja
3 | Project Onderbouwing | ja | optie | optie | optie | optie | ja
3 | Risicodossier | ja | neen | neen | neen | neen | ja
3 | Kansendossier | ja | neen | neen | neen | neen | ja
3 | Interview | ja | neen | neen | neen | neen | ja
3 | Prijsstelling | ja | neen | neen | neen | neen | ja
4 | Plan van Aanpak | ja | optie | optie | optie | optie | ja
5 | Uitvoering | ja | ja | ja | ja | ja | ja
1 = Voorbereiding
2 = Selectiefase
3 = Beoordelingfase / Gunningfase
4 = Concretiseringsfase / Pre-award fase
5 = Uitvoeringsfase (NB: initiatief bij opdrachtnemer en binnen kaders PvA)

## Slide 28
Dank voor uw aandacht.