## Slide 1: Veranderende rol van de bouwer
Stibbe meeting

## Slide 2: BOUWERS VAAK DRIJVENDE KRACHT BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

## Slide 3: OORZAKEN
Bouwers bezitten noodzakelijke financiële slagkracht
Meeste ontwikkelaars weggevallen
Initiële kosten projecten niet meer financierbaar
Realisatie slechts deels financierbaar
Gebiedsontwikkeling vraagt solvabele partners
GEBIEDSONTWIKKELING RIJSWIJKBUITEN MET GEMEENTE

## Slide 4: OORZAKEN
2. Engineerings- en uitvoeringskennis over complexere (binnenstedelijke) opgaven bij bouwers
Haalbaarheidsanalyses vragen om gefundeerde input over technische mogelijkheden en kosten

## Slide 5: OORZAKEN
3. Garanties door bouwers te verstrekken
(GIW, EPC, B&W, BREEAM, Leed)
Opdrachtgevers verschuiven risico’s naar bouwers
Bouwers door overheden gezien als sterke betrokken partij

## Slide 6: ROL VAN DE BOUWER
Bouwer in toenemende mate ook ontwikkelaar en financier

## Slide 7: MODELLEN RISICOVERDELING
Co-making (risico’s benoemen en verdelen)
D&B (risico bij bouwer)
E&B (beetje bij opdrachtgever, beetje bij bouwer)
B&B (risico bij opdrachtgever)

## Slide 8: CO-MAKING
= écht samen optrekken
= resultaat en risico’s delen
CO-MAKING HAVENSTEDER EN DURA VERMEER

## Slide 9: DESIGN & BUILD
Uitgangspunt is functioneel programma van eisen van opdrachtgever
Bouwer ontwerpt, engineert en realiseert conform PvE (tegen vast budget)
Opdrachtgever alleen toetsend
Geen rechtsgeschillen over verantwoordelijkheid ontwerp en techniek

## Slide 10: ENGINEERING & BUILD
Uitgangspunt is een ontwerp (SO/VO) en een PvE
Bouwer engineert en realiseert
Opdrachtgever wel medeverantwoordelijk voor ontwerp
Geschillen over ontwerp na gunning
Na goedkeuring DO verantwoordelijkheid bouwer

## Slide 11: B&B
Uitgangspunt is een compleet bestek (was het maar waar!)
Bouwer realiseert
Bouwer discussieert
Bouwer en opdrachtgever gefrustreerd
B&B levert geen meerwaarde voor opdrachtgever en bouwer….!

## Slide 12
Was:
Verschuiving risico’s
Wordt:
Kosten- en risicoreductie

## Slide 13: SUCCESVOLLE GEBIEDSONTWIKKELING
Vraagt om:
Integrale aanpak en flexibiliteit
Bouwer als partner
= kosten- en risicoreductie
GEBIEDSONTWIKKELING ALMERE – NOBELHORST
YMERE EN DURA VERMEER

## Slide 14: TREND
Steeds meer Co-making en D&B
CO-MAKING VAN DER PEKBUURT AMSTERDAM MET YMERE

## Slide 15: GEVOLGEN VOOR BOUWER
Succes afhankelijk van de mate waarin toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en kopers kan worden geleverd
Concurreren op alleen prijs is suïcidaal

## Slide 16: GEVOLGEN VOOR OPDRACHTGEVER
Minder aanloopkosten
Minder projectmanagementkosten
Minder rechtzaken!